2011年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案

《建设工程经济》

一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息(  P4  )万元。

A、12.00

B、12.12

C、12.55

D、12.68

解析：1、P=100万元

2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03%

3、每季度付息一次。(单利)一年四季。

4、100*3.03%*4=12.12

故选B

2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是(  P12  )

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

解析：此题考核名义利率与有效利率的关系。

甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小!

看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。

故选D

3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是(  P15  )

A、评价方法是否考虑主观因素

B、评价指标是否能够量化

C、评价方法是否考虑时间因素

D、经济效果评价是否考虑融资的影响

解析：经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。

选C

4、反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是(  P20  )

A、内部内部收益率

B、总投资收益率

C、资本积累率

D、资金本净利润率

解析：A、内部内部收益率与B、总投资收益率均为方案的盈利能力指标

C项为发展能力指标。只有D、资金本净利润率为技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标。

故选D

5、关于静态投资回收期特点的说法，正确的是(  P23  )

A、静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果

B、静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。

C、若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。

D、静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快。

解析：1、静态投资回收期一般只作为辅助评价指标。

2、若静态投资回收期若小于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。

3、静态投资回收期越短，表明资本周转速度越快。

故选A

6、某技术方案的净现金流量见表1。若基准收益率大于等于0，则方案的净现值(  P24  )

A、等于是900万元

B、大于900万元，小于1400万元

C、小于900万元

D、等于1400万元

表1 某技术方案的净现金流量表

解析：简单加一下累计净现金流量，即可看出，在不考虑时间价值的情况下，合计为900万元。但本题基准收益率大于等于0。故其方案的净现值一定小于900万元。故选C。

7、反映企业在一定会计期间经营成果的报表是(  P122  )

A、利润表

B、资产负债表

C、现金流量表

D、所有者权益变动表

解析：反映企业在一定会计期间经营成果的报表是利润表。反映企业在一定日期状况的报表是资产负债表。选A。

8、当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是(    )

A、标准预算审查法

B、对比审查法

C、筛选审查法

D、全面审查法

解析：教材P218。当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是对比审查法。选B。

9、在企业财务分析时，对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于(    )。

A、差额分析法

B、结构分析法

C、因素分析法

D、趋势分析法

解析：教材P131，倒数第三段。

趋势分析法又称水平分析法。是通过对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法。故选D

10、实物量法和定额单价法在编制施工图预算的主要区别在于(    )不同。

A、依据的定额

B、工程量的计算规则

C、直接工程费计算过程

D、确定利润的方法

解析：教材P215第二段。

二者的主要区别在人材机的费用计算及汇总方面有不同。选C。

11、施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的(  P140  )筹资。

A、商业信用

B、融资租赁

C、短期借款

D、长期借款

解析：施工企业从建设单位取得工程预付款，相当于货还没有交付，先取得一定的预付款项。属于商业信用筹资方式。故选A。

12、在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或者指标是(    )。

A、投资估算指标

B、预算定额

C、概算定额

D、概算指标

解析：教材P176。选A

13、某工程有甲乙丙丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为(    )。

A、丁

B、甲

C、乙

D、丙

解析：题目要求很清楚，要求用折算费用法。见教材P80。

公式：Zj=Cj+PjRc

则：

Z(甲)=16+60*10%=22

Z(乙)=13+80*10%=21

Z(丙)=10+100*10%=20

Z(丁)=6+120*10%=18

选A(丁)

14、根据《建筑安装工程费用项目组成》((2003)206号)，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程(    )。

A、措施费

B、工程建设其他费

C、研究试验费

D、材料费

解析：教材P166

对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程的材料费中!研究试验费在P159。二者的区分是重要考点。故选D。

15、资本金现金流量表是以技术方案资本金作为计算的基础，站在(    )的角度编制的。

A、项目发起人

B、债务人

C、项目法人

D、债权人

解析：教材P43

资本金现金流量表是从技术方案投资者整体(即项目法人)角度出发的。故选C

16、对会计核算的范围从空间上加以界定是通过(    )实现的。

A、持续经营假设

B、会计主体假设

C、会计分期假设

D、货币计量假设

解析：教材P86 第8行。会计主体又称会计实体，强调......这个组织实体从空间上界定了会计工作的具体核算范围。故选B。

17、我国现行《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认，实行

权责发生制的前提是(     )

A、会计分期假设和收付实现

B、会计分期假设和持续经营

C、持续经营和公允价值核算

D、历历史成本和公允价值核算

解析：教材P87。权责发生制是以会计分期假设和持续经营为前提的。选B。

18、工程预付工程款的额度最高不得超过(     )

A、合同金额(扣除暂列金额)的20%

B、合同金额(扣除暂列金额)的30%

C、合同金额(不扣除暂列金额)的20%

D、合同金额(不扣除暂列金额)的30%

解析：教材P241工程预付工程款的额度最高不得超过合同金额(扣除暂列金额)的30%。不低于10%。故选B。

19、根据我国现行税法，计入建筑安装工程造价的城市维护建设税的纳税基数是(    )。

A、建筑安装工程直接费合计

B、计入建筑安装工程总造价的营业税额

C、建筑安装工程营业额

D、建筑安装工程直接费与间接费合计

解析：教材P172城市维护建设税的纳税基数是应纳营业税额。选B。

20、某建设工程项目需从国外进口设备，应计入该设备运杂费的是(    )。

A、设备安装前在工地仓库的保管费

B、国外运费

C、国外运输保险费

D、按规定交纳的增值税

解析：此题出的比较灵活。大部分考生都被“进口设备”给迷惑了。见教材P156。

BCD三项都在进口设备原价中。只的A项的保管费是设备运杂费的组成部分。故选A。

21、施工作业过程中，筑路机在工作区末端掉头消耗的时间应计入施工机械台班使用定额，其时间消耗的性质是(    )。

A、不可避免的停工时间

B、不可避免的中断工作时间

C、不可避免的无负荷工作时间

D、正常负荷下的工作时间

解析：对于机械台班的必需消耗的工作时间里，包括有效工作时间、不可避免的无负荷工作时间和不可避免的中断工作时间。筑路机在工作区末端掉头消耗的时间应计入不可避免的无负荷工作时间。见教材P184，第四段。故选C。

22、根据会计的有关规定，下列支出中，属于费用的是(    )。

A、购置固定资产的支出

B、向所有者分红支出

C、支付未按期纳税的滞纳金

D、支付购置原材料的价款

解析：支出共分四种：资本性支出、收益性支出、营业外支出、利润分配支出

A、购置固定资产的支出：资本性支出

B、向所有者分红支出：利润分配支出

C、支付未按期纳税的滞纳金：营业外支出

D、支付购置原材料的价款：收益性支出

只有收益性支出才属于费用。教材P92倒数第8行。故选D。

23、某工程采用工程量清单招标，评标时，发现甲投标人的分部分项工程量清单计价表中，有一项未填报综合单价与合价，则视为(    )。

A、投标人漏项，招标人应要求甲投标人补充

B、此分部分项工程在施工中不需要做

C、此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中

D、甲投标人的投标为废标

解析：教材P283。未填报综合单价与合价，则视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。故选C。

24、根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用一定的方法测出其工时消耗等资料，再对所获得的资料进行分析，制定出人工定额的方法是(    )。

A、统计分析法

B、比较类推法

C、经验估计法

D、技术测定法

解析：教材P180，人工定额的四种制定方法。选D，技术测定法。

25、设备的无形磨损是(  P53  )的结果。

A、错误操作

B、技术进步

C、自然力侵蚀

D、超负荷使用

解析：考查无形磨损的本质：技术进步的结果!选B项。

26、某企业因排放的污水超出当地市政污水排放标准而缴纳罚款200万元，财务上该笔罚款应计入企业的(  P92  )。

A、营业外支出

B、销售费用

C、管理费用

D、营业费用

解析：教材P113，营业外收入与营业外支出的项目。选A项。

27、建设工程项目招标控制价的编制主体是(    )

A.项目监理机构

B.项目建设主管部门

C.招标人或受其委托的工程造价咨询人

D.工程所在地政府造价管理机构

解析：建设工程项目招标控制价俗称拦标价。是由招标人提供的。应由招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。见教材P233。故选C

28、下列建设工程项目相关费用中，属于工程建设其他费用的是(    )

A、环境影响评价费

B、建筑安装工程费

C、设备及工器具购置费

D、预备费

解析：这个考点是每年必考内容。见教材P153表格。

建筑安装工程费和设备及工器具购置费属于第一部分工程费用。

环境影响评价费属于第二部分工程建设其他费用。

预备费属于第三部分。故选A

29、采用ABC分析法进行存货管理，对A类存货应采用的管理方法是(    )

A、按总额灵活掌握

B、分类别一般控制

C、凭经验确定进货量

D、分品种重点管理

解析：ABC分类法在以前是重点，第三版教材已经弱化了。但今年仍然出了题。

见教材P151。

A类存货分品种重点管理。C类存货凭经验确定进货量。B类介于二者之间。

故选D

30、某包工包料工程合同总金额为1000万元，工程预付款的比例为20%，主要材料、构件所占比重为50%，按起扣点基本计算公式，则工程累计完成至(    )万元时应开始扣回工程预付款。

A、600

B、200

C、400

D、800

解析：按起扣点公式：T=p-M/N.

T=1000-1000*20%/50%=600

教材P242例题1Z103075-1。故选A。

31、根据《建筑安装工程费用项目组成》206号，施工排水降水费应计入建筑安装工程(  P169  )。

A、直接工程费

B、措施费

C、规费

D、间接费

解析：措施费是指为工程的形成提供条件所需的费用包括以下11项费用:

1、环境保护费;

2、文明施工费：

3、安全施工费;

4、临时设施费：

5、夜间施工费：

6、材料二次搬运费;

7、大型机械设备进出场费及安拆费;

8、砼、钢筋砼、模板及支架费;

9、脚手架费;

10、已完工程保护费;

11、施工排水、降水费

选B项。

32、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制投标文件时，招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据(     )填报。

A、投标人自主确定价格

B、投标时当地的市场价格

C、招标文件提供的价格

D、政府主管部门公布的价格

解析：见教材P238。招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据招标文件提供的价格填报。

故选C。

33、某建设工程项目在建设初期估算的建筑安装工程费、设备及工器具购置费为5000万元，按照项目进度计划，建设期为2年，第1年投资2000万元，第2年投资3000万元，预计建设期内价格总水平上涨率为每年5%，则该项目的涨价预备费估算是(  P163  )万元。

A、250.00

B、307.50

C、407.50

D、512.50

解析：此题考核涨价预备费的计算。特别注意涨价预备费计算的基数是建筑安装工程费、设备及工器具购置费之和。本题没有放陷阱，出题人还算仁慈。

第一年涨价预备费：2000*[(1+5%)^1-1]=100

第二年涨价预备费：3000*[(1+5%)^2-1]=307.5

则该项目的涨价预备费估算是100+307.5=407.5万元。故选C。

34、某技术方案在不同收益率i下的净现值为：i=7%时，FNPV=1200万元，i=8%时，FNPV=800万元：i=9%时，FNPV=430万元。则该方案的内部收益率的范围为(  P25   )。

A、小于7%

B、大于9%

C、7%~8%

D、8%~9%

解析：本题考查项目方案的内部收益率的基本属性。对于常规方案，FNPV与i成反比。FNPV会随着i的增大，而由正值变向负值。而方案的内部收益率，就是使FNPV等于0时的i.

故本题选B项。从题意可以得出，若使FNPV=0，则i一定要大于9%才可能。

35、关于联合试运转费的说法，正确的是(    )。

A、试运转收入大于费用支出的工程，不列此项费用

B、联合试运转费应包括设备安装时的调试和试车费用

C、试运转费用大于费用收入的工程，不列此项费用

D、试运转中因设备缺陷发生的处理费用应计入联合试运转费。

解析：此题考查联合试运转费的本质属性。

联合试运转费作为与未来企业生产经营有关的费用的项目，有其自身的特殊性。

教材P161最下面一段。

联合试运转费：指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的负荷或无负荷联合试运转所发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分;必要的工业炉烘炉费。不包括应由设备安装费用开支的单体试车费用。

不发生试运转费的工程或者试运转收入和支出可相抵销的工程，不列此费用项目。

费用内容包括：试运转所需的原料、燃料、油料和动力的消耗费用，机械使用费用，低值易耗品及其他物品的费用和施工单位参加化工试车人员的工资等以及专家指导开车费用等。

试运转收入包括：试运转产品销售和其它收入。

选A项。

36、下列投资概算中，属于建筑单位工程概算的是(    )。

A、机械设备及安装工程概算

B、电气设备及安装工程概算

C、工器具及生产家具购置费用概算

D、通风空调工程概算

解析：单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算包括土建工程概算，给排水、采暖工程概算，通风、空调工程概算，电气、照明工程概算，弱电工程概算，特殊构筑物工程概算等;设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算，电气设备及安装工程概算，热力设备及安装工程概算，工具、器具及生产家具购置费概算等。教材P195选D项。

37、某分项工程施工采用方案A的成本为5万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为4.5万元。对方案实施价值工程，可以认为方案A的价值系数为(   P75  ) 。

A、0.90

B、0.10

C、0.53

D、1.11

解析：价值工程中价值系数的计算公式Vi=Fi/Ci

题目中设定在相同条件下，且采用其他方案的合理成本为4.5万元。

故可假定其他方案为最优方案。Vi=1。则其功能成本为4.5万元

故A方案的Vi=4.5/5.0=0.9。故选A。

38、根据我国现行《企业会计准则》，企业在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的交易，正确的会计处理方式是(     )。

A、将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入

B、将已经发生的劳务成本计入当期损益，并按相同金额结转劳务成本

C、按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本

D、按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，不确认提供劳务收入

解析：企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2.已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿的，应当按照能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转劳务成本。

3.已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

教材P107故选C项。

39、受承包人委托编制的竣工结算应有工程造价咨询机构(  P283   )签字、盖章。

A、经营业务人员

B、技术总监

C、法定代表人

D、财务总监

解析：承包人委托工程造价咨询单位编制报送的竣工结算书由承包人法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及工程造价咨询单位法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章和注册造价工程师签字并盖执业专用章。

发包人委托工程造价咨询单位核对竣工结算书的，由发包人的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章;工程造价咨询单位的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及其注册造价工程师签字并盖执业专用章;承包人的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及其注册造价人员签字并盖执业专用章。

此题选C项最合适。

40、某企业在一个会计期间的营业收入为600万元，期初应收账款为70万元，期末应收账款为130万元，则该企业应收账款周转率为(    )。

A、4.62

B、8.57

C、10.00

D、6.00

解析：应收账款周转率是企业资金产管理能力的一项指标。教材P135最下方。

应收账款周转率=(营业收入)/(应收账款)=600/[(70+130)/2]=6.00

故选D项。

41.某企业有甲、乙、丙、丁四个现金持有方案，各方案的现金持有量依次是6000元.7000元.84000元.120000元。四个方案的机会成本均为现金持有量的10%，管理成本均为24000元，短缺成本依次是8100元，3000元，2500元和0元。若采用成本分析模式进行现金持有量决策，该企业应采用(     )方案。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

解析：机会成本、管理成本和短缺成本三项成本之和最小为现金的最佳现金持有量。教材P148。第一段最后一句。详见例【1Z102081】。计算如下：

显然本题应该选B。

42.关于现金等价物特点的说法，正确的是(     )。

A.持有的期限较长

B.易于转换为现金，但是转换的金额不能确定

C.价值变动风险较大

D.流动性强

解析：教材P127。作为现金等价物的短期投资必须同时满足以下四个条件：期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小。选D项

43.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照(     )计算的。

A.设计文件图示尺寸的工程量净值

B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

C.工程实体量和损耗量之和

D.实际施工完成的全部工程量

解析：教材P222。分部分项工程量清单，其工程数量是按照设计文件图示尺寸的工程量净值计算的。选A项

44.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2008)编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码010302004005，则“01”的含义是(     )。

A.分项工程顺序码

B.分部工程顺序码

C.专业工程顺序码

D.工程分类顺序码

解析：分部分项工程量清单的项目编码分五级十二位。第一级为工程分类顺序码：建筑工程为01，装饰装修工程为02。见教材P220最下面一行!故选D项。

45.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是(    )。

A.二次搬运费

B.安全文明施工费

C.夜间施工费

D.总承包服务费

解析：采用工程量清单招标的工程，其措施费计价中，安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门和规定计价，不得作为竞争性费用。见教材P231。故选B项。

46．某施工企业从银行取得一笔借款500万元，银行手续费为0.5%，借款年利率为7%，期限2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为25%，则在财务上这笔借款的资金成本率为（  P138  ）。

A．5.25%

B．7.00%

C．5.28%

D．7.04%

解析：参考P139例题，资金成本率=500*7%*（1-25%）/500（1-0.5%）=5.276%故选C项。

47．某技术方案年设计生产能力为20万吨，年固定成本2200万元，产品销售单价为1200元/吨，每吨产品的可变成本为800元，每吨产品应纳营业税金及附加为180元，则该产品不亏不盈的年产销量是（  P36  ）万吨。

A．10.00

B．3.55

C．5.50

D．20.00

解析：本题考查不确定性分析的盈亏平衡分析知识。

2200/[1200-800-180]=10注意题目中给的20万吨用不上。选A项。

48．根据我国现行《企业会计准则》，应计入经营活动产生的现金流量是（  P127  ）。

A．取得投资收益收到的现金

B．偿还债务支付的现金

C．吸收投资收到的现金

D．收到的税费返还

解析：A项为投资活动产生的现金流量。BC项为筹资活动产生的现金流量。D项为经营活动产生的现金流量。故选D项。

49、某施工企业购买一台新型挖土机械，价格为50万元，预计使用寿命为2000台班，预计净残值为购买价格的3%，若按工作量法折旧，该机械每工作台班折旧费应为（    ）元。

A．242.50

B．237.50

C．250.00

D．257.70

解析：按工作量法折旧。500000（1-3%）/2000=242.50教材P95。选A项。

50、单因素敏感分析过程包括：1确定敏感因素；2确定分析指标3选择需要分析的不确定性因素4分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况，正确的排列顺序是（    ）。

A、3241

B、1234

C、2431

D、2341

解析：单因素敏感分析过程：

1、确定分析指标2、选择需要分析的不确定性因素3、分析每个不确定因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况4、确定敏感因素

教材P38选D项。

51、某设备年度费用曲线见图1所示，依据图1判断，该设备的经济寿命为（     ）年。

A、n1

B、n2

C、n3

D、n4

解析：教材P57。取年平均使用成本最低点。选B项。

52、根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），分部分项工程量清单中，确定综合单价的依据是（    ）。

A、计量单位

B、项目特征

C、项目编码

D、项目名称

解析：教材P221选择B项。

53、某承包公司与业主签订了一份修筑公路的合同，公路总长度为15公里，总造价45亿元，第1年完成了4公里，第2年完成了8公里，则第2年合同完工进度是（     ）。

A、80%

B、20%

C、26.67%

D、53.33%

解析：教材P110，完工百分比法。详见【例1Z102032-2】。只改了数字，相当于原题。此处应该是累计完工进度。即（4+8）/12=80%。本题选A。

54、将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间的租金计算方法是（     ）

A、附加率法

B、消耗率法

C、低劣化值法

D、年金法

解析：教材P63最下面一行！年金法是将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间的租金计算方法。故选D项。

55．为完成工程所发生的、不易直接归属于工程成本核算对象而应分配计入有关工程成本核算对象的支出，称为(  P98   )。

A．期间费用

B．营业外支出

C．管理费用

D．间接费用

解析：期间费用(P92)，营业外支出(P92)，管理费用(P92，属期间费用之一)

56．国际工程投标报价程序中，为了便于准确计算投标报价，并为今后在施工中测量每项工程量提供依据，投标人应当进行的工作是(  P288  )。

A．分包工程询价

B．出席标前会议

C．对工程项目业主进行调查

D．工程量复核

57．某企业固定资产评估增值2000万元，该增值部分应计入企业的(   P88  )。

A．资本公积

B．实收资本

C．盈余公积

D．未分配利润

58．某非生产性建设工程项目只有一个单项工程，则该单项工程综合概算包括建筑单位工程概算、设备及安装单位工程概算以及(  P196，P203  )概算。

A．电气照明工程

B．工程建设其他费用

C．生产家具购置费用

D．给排水及采暖工程

59．定额单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量：②套用定额单价，计算直接工程费：③按计价程序计取其他费用，并汇总造价：④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是(  P212  )。

A．④⑤②①③

B．④⑤①②③

C．⑤②①③④

D．⑤①②④③

60．根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2003)206号)，建筑安装工程造价由(  P164  )组成。

A．直接费、间接费、计划利润、规费和税金

B．分部分项工程费、措施项目费、其他项目费

C．分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

D．直接费、间接费、利润、税金

二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合答案，至少有1个错项）

61、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投标报价编制的说法，正确的有（ P236~P238  ）。

A.投标报价应以投标人的企业定额为依据

B.投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本

C.投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，应以项目特征为准

D.招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑

E.投标人可以根据项目的复杂程度调整招标人清单中的暂列金额的大小

解析：B项错在低于成本。E项错误更改暂列金额的大小。故选ACD项。

62、编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（    ）。

A、基本工作时间

B、辅助工作时间

C、违背劳动纪律损失时间

D、准备与结束工作时间

E、不可避免的中断时间

解析：教材P178图1Z103032选ABDE

63、某建筑安装工程以直接费为计算基础计算工程造价，其中直接工程费为500万元，措施费率为5%，间接费率为8%，利润率为4%。则关于该建筑安装工程造价的说法，正确的有（    ）。

A、该工程间接费为40.00万元

B、该工程措施费为25.00万元

C、该工程利润为22.68万元

D、该工程利润的计算基数为540.00万元

E、该工程直接费为525.00万元

解析：教材P172，表格计算。

直接工程费：500万

措施费：500*5%=25万

直接费小计：500+25=525万

间接费：525*8%=42万

利润：（直+间）*4%=（525+42）*4%=22.68

选BCE项。

64、关于设备技术寿命的说法，正确的有（    ）。

A.设备的技术寿命是指设备年平均维修费用最低的使用年限

B.设备的技术寿命一般长于设备的自然寿命

C.设备的技术寿命受产品质量和精度要求的影响

D.设备的技术寿命主要是由设备的有形磨损决定的

E.一般情况下，科学技术进步越快，设备的技术寿命越短

解析：教材P56A项指的是设备的经济寿命。B项设备的技术寿命一般短于设备的自然寿命D项设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损决定的。故选CE

65、关于传统计价模式下施工图预算的作用的说法，正确的有（    ）。

A.施工图预算是施工单位确定投标报价的依据

B.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据

C.施工图预算是报审项目投资额的依据

D.施工图预算是监督检查执行定额标准的依据

E.施工图预算是控制施工成本的依据

解析：教材P210，施工图预算对建设单位、施工单位、其他单位的作用。

选项C错误，应该是设计概算。选ABDE

66、根据《建筑安装工程费用项目组成》（206号），规费包括（    ）。

A、医疗保险费

B、职工福利费

C、劳动保护费

D、养老保险费

E、财产保险费

解析：教材P169规费：规费的内容

1、工程排污费

2、工程定额测定费

3、社会保障费

社会保障费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费。

4、住房公积金

5、危险作业意外伤害保险

选AD项

67、对于承租人来说，经营性租赁设备与购买设备相比的优越性体现在（    ）。

A.在资金短缺时可用较少资金获得急需的设备

B.可获得良好的技术服务

C.可减少投资风险

D.在租赁期间可以将设备用于抵押贷款

E.租金可以在税前扣除，能享受税费上的优惠

解析：教材P60。对于承租人来说，经营性租赁设备与购买设备相比的优越性体现在：

1、在资金短缺时可用较少资金获得急需的设备

2、可获得良好的技术服务

3、可保持资金的流动状态

4、可减少投资风险

5、租金可以在税前扣除，能享受税费上的优惠

故选择ABCE项。

68、关于短期负债筹资特点的说法，正确的有（    ）。

A.筹资速度较快

B.筹资弹性好

C.筹资成本较低

D.利率波动很小

E.筹资风险低

解析：教材P139。短期负债筹资特点：

1、筹资速度较快

2、筹资弹性好

3、筹资成本较低

4、筹资风险高

选择ABC项。

69.关于施工定额作用的说法，正确的有（    ）。

A.施工定额是企业编制施工组织设计的依据

B.施工定额是计算工人计件工资的基础

C.施工定额是编制施工预算的基础

D.施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具

E.施工定额是编制竣工结算的依据

解析：教材P185。施工定额作用。选择ABCD项。

70、国际工程投标报价时，企业根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价可以适当高一些的工程有（    ）。

A.施工条件差的工程

B.工期要求特别急的工程

C.支付条件不理想的工程

D.竞争对手很少的工程

E.技术含量不高且一般公司都可以做的工程

解析：教材P298。选择ABCD项。报价可以适当高一些的工程：

1、施工条件差的工程

2、工期要求特别急的工程

3、支付条件不理想的工程

4、竞争对手很少的工程

5、特殊的工程

6、专业要求高的技术密集型工程

71、关于概算定额的说法，正确的有（    ）。

A.概算定额是人工、材料、机械台班消耗量的数量标准

B.概算定额和预算定额的项目划分相同

C.概算定额是在概算指标的基础上综合而成的

D.概算定额是在初步设计阶段确定投资额的依据

E.概算定额水平的确定应与预算定额的水平基本一致

解析：教材P191。概算定额是在预算定额的基础上综合而成的，适当再一次扩大、综合、简化。BC项错误。故选择ADE项。

72．某建设工程项目购置的进口设备采用装运港船上交货价，属于买方责任的有(    )。

A．负责租船、支付运费，并将船期、船名通知卖方

B．按照合同约定在规定的期限内将货物装上船只

C．办理在目的港的进口和收货手续

D．接受卖方提供的装运单据并按合同约定支付货款

E．承担货物装船前的一切费用和风险

解析：教材P155。选择ACD项。

73．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)，关于全额政府投资项目招标控制价的说法，正确的有(    )。

A．招标控制价可以在公布后上调或下浮

B．招标控制价是对招标工程限定的最高限价

C．招标控制价的作用与标底完全相同

D．招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核

E．投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝

解析：教材P232。选择BDE项。

74．下列款项中，应作为企业广义上的收入的有(    )。

A．企业销售货物的价款

B．货物运杂费

C．企业对外投资的收益

D．增值税

E．政府对企业的补贴

解析：教材P105。选择ACE项。

75．国际工程投标报价的组成中，应计入现场管理费的有(    )。

A．贷款利息

B．现场办公费

C．保险费

D．保函手续费

E．固定资产使用费

解析：教材P289。选择BE项。

76．投资者自行测定技术方案的最低可接受财务收益率时，应考虑的因素有(    )。

A．自身的发展战略和经营策略

B．资金成本

C．技术方案的特点和风险

D．沉没成本

E．机会成本

解析：教材P26。选择ABCE项。

77．技术方案偿债能力评价指标有(    )。

A．财务内部收益率

B．生产能力利用率

C．资产负债率

D．借款偿还期

E．流动比率

解析：教材P19/29。选择CDE项。

78．关于现金流量图绘制的说法，正确的有(    )。

A．横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续

B．垂直箭线代表不同时点的现金流量情况

C．对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出

D．箭线长短应能体现现金流量数值的差异

E．箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点

解析：教材P5。选择ABDE项。

79．公司进行利润分配时，应在提取任意公积金前分配的有(    )。

A．向投资者分配利润

B．向股东分配股利

C．弥补公司以前年度亏损

D．提取法定公积金

E．桴取留作以后年度分配的利润

解析：教材P115。选择CD项。

80．关于资产负债表作用的说法，正确的有(    )。

A．能够反映构成净利润的各种要素

B．能够反映企业在一定会计期问现金和现金等价物流入和流出的情况

C．能够反映企业在某一特定日期所拥有的各种资源总量及其分布情况

D．能够反映企业的偿债能力

E．能够反映企业在某一特定日期企业所有者权益的构成情况

解析：教材P125。选择CDE项。